文物知识问答子系统
正式文档

基于知识图谱与大语言模型的检索增强生成（RAG）架构

版本：V1.0    日期：2026-04-26

1. 文档概述

本文件用于定义文物知识问答子系统的建设目标、技术路线、功能规格、接口规范、数据规范、非功能要求及里程碑计划，作为组内开发、联调与验收的统一依据。

子系统以知识图谱为事实底座，以大语言模型为语言组织器，面向用户提供自然语言形式的文物知识问答服务。系统支持从单实体属性查询到复杂关系推理的多层次问答能力，并要求所有事实性回答可追溯、可验证、可审计。

2. 建设目标

支持至少 10 类基础问答，覆盖收藏地、年代、材质、类型、介绍、作者、生平、同作者作品、同朝代文物、尺寸规格和相关推荐等场景。

支持答案溯源展示，确保每条回答都能标注数据来源和原始详情链接。

对知识图谱中不存在的事实必须明确返回“暂无相关数据”，禁止模型自行补全。

支持多轮对话、复杂问答、反馈闭环和文化导览等扩展能力。

3. 总体技术路线

采用“知识图谱 + 大语言模型”的检索增强生成（RAG）架构，核心流程如下：

用户输入自然语言问题；

系统进行意图识别、实体抽取与上下文消歧，将问题转换为 Cypher 或 SPARQL 查询；

从知识图谱中检索相关事实、关系和统计结果；

将检索结果作为上下文传入大语言模型，生成自然流畅的答案；

输出答案、事实依据、来源信息与原始详情页链接。

该路线将“事实正确性”与“表达自然性”解耦：知识图谱负责事实，规则与查询负责稳定性，大语言模型负责语义组织与语言润色，从而降低幻觉风险并提升可用性。

4. 功能需求说明

4.1 简单问答

系统需支持单实体单属性的基础问答，至少覆盖以下 10 类问题：

文物收藏地：该文物现藏于哪家博物馆？

文物年代：该文物属于哪个历史时期？

文物材质：该文物由什么材料制成？

文物类型：该文物属于哪种器物类别？

文物介绍：请介绍一下这件文物。

书画作者：该书画作品的作者是谁？

作者生平：该作者的生平经历是怎样的？

同一作者作品：该作者还有哪些作品被海外博物馆收藏？

同一朝代文物：某朝代有哪些代表性文物？

文物尺寸与规格：该文物的尺寸和重量是多少？

相关文物推荐：与该文物风格或主题相似的文物有哪些？

对于图谱中不存在的问题，系统必须明确返回“暂无相关数据”，不得生成不实答案。

4.2 答案溯源与可信度展示

每条回答须附带数据来源说明，例如“数据来源：克利夫兰艺术博物馆”。

每条回答须提供指向原始数据详情页的链接。

对于由大语言模型生成的补充性描述，必须与知识图谱事实内容明确区分标注。

4.3 多轮对话（选做）

支持基于上下文的连续追问。

支持代词指代消解，例如“它”“这件文物”等回指上一轮实体。

保留最近 5 轮对话上下文用于意图理解。

支持用户主动切换话题，并在必要时重置上下文。

4.4 复杂问答（选做）

多跳推理问答，例如“收藏青铜器最多的博物馆是哪家？该博物馆在哪个城市？”

比较类问答，例如“唐代和宋代的瓷器在风格上有何不同？”

统计类问答，例如“大都会博物馆共收藏了多少件中国文物？”

路径查询，例如“某件文物与某位历史人物之间有什么关联？”

复杂问答建议采用图数据库多跳查询与大语言模型推理链生成相结合的方式实现。

4.5 问答质量反馈机制（选做）

每条回答下方提供“有帮助”和“不准确”两个反馈按钮。

对于用户标记为不准确的回答，记录至问题日志供人工审核。

统计高频未能正确回答的问题类型，为知识图谱补充与模型优化提供依据。

4.6 闲聊与文化导览（选做）

支持介绍中国各历史朝代的文化背景与艺术特色。

支持讲解中国传统工艺，如陶瓷烧制、书画技法等基础知识。

支持根据用户兴趣推荐相关文物或拓展阅读内容。

对于超出文物文化领域的话题，系统应礼貌提示专注范围。

5. 系统架构与模块划分

问答子系统建议划分为以下五个核心模块：

输入理解模块：负责问题分类、实体抽取、别名归一化与上下文消歧。

查询构建模块：负责将自然语言映射为 Cypher 或 SPARQL 语句。

图谱检索模块：负责从知识图谱获取事实、关系和统计结果。

答案生成模块：负责基于检索结果生成自然语言回答，并进行事实与补充内容分层输出。

日志与反馈模块：负责记录查询、命中、失败与用户反馈信息。

6. 关键技术策略

6.1 先规则，后模型

系统应优先实现规则版问答闭环，再逐步接入大语言模型。规则层用于保障稳定性和可控性，模型层仅用于提升表达自然度和复杂问题组织能力。

第一版：基于规则和模板的单跳问答。

第二版：规则 + LLM 的 RAG 生成。

第三版：复杂推理、多跳查询与统计问答增强。

6.2 多轮对话实现策略

保留最近 5 轮对话上下文。

优先识别当前轮明确实体，再结合历史上下文完成回指。

当用户切换主题时，自动重置上下文。

6.3 复杂问答实现策略

多跳推理：拆解为多个事实查询步骤后再合成答案。

比较问答：先检索两组实体，再由模型进行差异总结。

统计问答：直接由图数据库执行聚合查询，返回精确统计结果。

路径问答：返回实体间关系链路，必要时配合可视化展示。

7. 接口规格说明

7.1 问答接口

建议提供统一问答接口 POST /api/qa/ask。

| 请求字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| question | string | 用户输入的问题，必填 |
| session_id | string | 会话标识，选填 |
| user_id | string | 用户标识，选填 |
| mode | string | 处理模式，如 auto / rule / llm，选填 |

返回示例：

{
  "status": "ok",
  "intent": "museum_location",
  "answer": "司母戊鼎现藏于中国国家博物馆。",
  "facts": [ ... ],
  "source": [ ... ],
  "llm_note": "以上补充描述由模型整理生成。",
  "confidence": 0.96,
  "trace_id": "t20260426_0001"
}

当图谱无结果时，返回：

{
  "status": "no_data",
  "answer": "暂无相关数据",
  "facts": [],
  "source": []
}

7.2 错误码规范

| 错误码 | 含义 |
| --- | --- |
| 2000 | 成功 |
| 2001 | 暂无相关数据 |
| 4001 | 问题无法识别 |
| 4002 | 实体未抽取到 |
| 5001 | 图谱查询失败 |
| 5002 | 模型生成失败 |
| 5003 | 来源缺失 |
| 5004 | 系统异常 |

8. 数据与来源规范

实体字段建议统一采用 artifact_id、artifact_name、dynasty、material、category、museum、artist、description、detail_url、source_name 等命名。

每条事实必须包含来源名称、来源 URL 与更新时间或抓取时间。

必须建立别名表，用于处理同一博物馆或同一文物的不同叫法。

所有回答的事实内容必须可回溯到原始详情页。

9. 非功能性要求

准确性：简单问答优先保证正确率，严禁无依据编造。

性能：单次问答响应建议控制在 3 秒内，复杂问答不超过 5 秒。

可维护性：查询模板、问题类型和别名规则应可配置化管理。

可追溯性：每次问答均需记录问题、实体、查询语句、结果和反馈。

稳定性：查询失败、来源缺失或实体识别失败时必须返回明确错误或空结果提示。

10. 项目管理与分工建议

需求与联调负责人：对接 A 组数据结构和 API，控制版本节奏。

图谱查询负责人：维护查询模板、路径查询与统计查询。

NLP 负责人：负责意图识别、实体抽取、别名映射和上下文消歧。

LLM 负责人：负责提示词、答案生成、事实与补充内容分层。

测试与日志负责人：负责测试集、反馈机制、日志分析与异常排查。

11. 里程碑计划

M1：完成接口冻结、字段定义和错误码规范。

M2：完成单跳基础问答，跑通“问题→查询→答案→来源”的闭环。

M3：完成答案溯源、日志记录与查无结果处理。

M4：完成多轮对话和部分复杂问答能力。

M5：完成最终联调、演示脚本与验收材料。

12. 验收标准

至少覆盖 10 类基础问答，并能稳定返回正确来源。

对知识图谱中不存在的问题，必须返回“暂无相关数据”。

所有回答必须附带来源信息和原始链接。

至少完成基础日志记录与问题反馈闭环。

能够与知识图谱构建组、前端组、后台组完成接口联调。

13. 结语

本子系统的核心不是“生成一个会说话的机器人”，而是构建一个“以知识图谱为事实依据、以大语言模型为语言表达层、以规则和日志保障稳定性”的文物问答引擎。建议先完成最小闭环，再逐步叠加多轮对话、复杂推理和反馈优化能力。